Приложение 1

к письму Комитета

№__________________________

от «___» ________________ 20___г.

План-график поставки оборудования и монтажа ЛВС в учреждениях здравоохранения Волгоградской области

| № п/п | Учреждение здравоохранения | Поставка оборудования |  |  |  |  | Построение ЛВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сервер | ПК | Монитор | принтер | МФУ |  |
| 1 | МБУЗ «Больница № 16», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 16-21.08.2012 |
| 2 | МБУЗ «Больница № 18», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 16-24.08.2012 |
| 3 | МБУЗ «Больница № 22», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15-21.08.2012 |
| 4 | МБУЗ «Больница № 24», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 5 | ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 13-15.08.2012 |
| 6 | ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 16-20.08.2012 |
| 7 | ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», г.Волгоград | Полностью отгружены по пилотному проекту |  |  |  |  |  |
| 8 | ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 12-17.09.2012 |
| 9 | ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 13-14.08.2012 |
| 10 | ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника» | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-14.08.2012 |
| 11 | ГБУЗ «Волгоградская областная наркологическая больница», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 21-23.08.2012 |
| 12 | ГБУЗ «Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер № 1» | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 17-21.08.2012 |
| 13 | ГБУЗ «Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер № 2» | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 16-20.08.2012 |
| 14 | ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 28-30.08.2012 |
| 15 | ГУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 16 | ГБУЗ «Волгоградский областной кожно-венерологический диспансер № 1» | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 14-16.08.2012 |
| 17 | ГУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер № 1», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 18 | ГУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2», г.Волгоград | Полностью отгружены по пилотному проекту |  |  |  |  |  |
| 19 | ГБУЗ «Волгоградский центр восстановительной медицины и реабилитации № 1», г. Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-14.08.2012 |
| 20 | ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр восстановительной медицины и реабилитации № 2» | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 17-21.08.2012 |
| 21 | ГБУЗ «Волгоградский областной кожно-венерологический диспансер № 3», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 19-21.09.2012 |
| 22 | ГБУЗ «Волгоградский областной кожно-венерологический диспансер № 4», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 16-20.08.2012 |
| 23 | ГУЗ «Волгоградский областной кожно-венерологический диспансер № 5», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 24 | ГБУЗ «Волгоградский областной кожно-венерологический диспансер № 6», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 23-27.08.2012 |
| 25 | ГБУЗ «Волгоградский областной центр восстановительной медицины и реабилитации № 3», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 24-28.08.2012 |
| 26 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 17-22.08.2012 |
| 27 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 3», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 28 | МБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 13.08.2012-21.09.2012 |
| 29 | МБУЗ «Гумракская амбулатория», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 14-16.08.2012 |
| 30 | МБУЗ «Детская клиническая больница № 2», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 16-20.08.2012 |
| 31 | МБУЗ «Детская клиническая больница № 8», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 13-15.08.2012 |
| 32 | МУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15» | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 33 | МБУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-28.08.2012 |
| 34 | МБУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-21.08.2012 |
| 35 | МБУЗ «Детская поликлиника № 1», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15-31.08.2012 |
| 36 | МБУЗ «Детская поликлиника № 10», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 22-27.08.2012 |
| 37 | МБУЗ «Детская поликлиника № 16», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15.08.2012-03.09.2012 |
| 38 | МБУЗ «Детская поликлиника № 17», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15-22.08.2012 |
| 39 | МБУЗ «Детская поликлиника № 2», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 40 | МБУЗ «Детская поликлиника № 25», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15-21.08.2012 |
| 41 | МБУЗ «Детская поликлиника № 26», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 42 | МБУЗ «Детская поликлиника № 27», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 43 | МБУЗ «Детская поликлиника № 3», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 44 | МБУЗ «Детская поликлиника № 5», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 45 | МБУЗ «Детская поликлиника № 6», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 13-28.08.2012 |
| 46 | МБУЗ «Детская поликлиника № 9», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 47 | МБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 5», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 14-16.08.2012 |
| 48 | МБУЗ «Женская консультация № 6», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-14.08.2012 |
| 49 | МБУЗ «Клиническая больница № 11», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 20-23.08.2012 |
| 50 | МБУЗ «Клиническая больница № 12», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 22-24.08.2012 |
| 51 | МБУЗ «Клиническая больница № 4», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-14.08.2012 |
| 52 | МБУЗ «Клиническая больница № 5», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 53 | МБУЗ «Клиническая больница № 6», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15-20.08.2012 |
| 54 | МБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 55 | МБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-16.08.2012 |
| 56 | МУЗ «Клиническая поликлиника № 1» г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 57 | МБУЗ «Клиническая поликлиника № 12», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15-21.08.2012 |
| 58 | МБУЗ «Клиническая поликлиника № 28», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15.08.2012-18.09.2012 |
| 59 | МУЗ «Клиническая поликлиника № 3» г.Волгоград | Полностью отгружены по пилотному проекту |  |  |  |  |  |
| 60 | МБУЗ «Клиническая поликлиника № 9», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 31.08.2012-06.09.2012 |
| 61 | МБУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 10», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 13-15.08.2012 |
| 62 | МБУЗ «Клинический родильный дом № 2», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 63 | МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 64 | МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 21-23.08.2012 |
| 65 | МБУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей № 1», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-31.08.2012 |
| 66 | МБУЗ «Поликлиника № 10», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 16-20.08.2012 |
| 67 | МБУЗ «Поликлиника № 2», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 68 | МБУЗ «Поликлиника № 20», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 14-17.08.2012 |
| 69 | МБУЗ «Поликлиника № 30», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10.08.2012-04.09.2012 |
| 70 | МБУЗ «Поликлиника № 4», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 30.08.2012-21.09.2012 |
| 71 | МБУЗ «Поликлиника № 5», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 27-31.08.2012 |
| 72 | МБУЗ «Поликлиника № 6», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 14.08.2012-05.09.2012 |
| 73 | МБУЗ «Поликлиника № 8», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 16-21.08.2012 |
| 74 | МУЗ «Родильный дом № 1» (г.Волгоград) | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 75 | МБУЗ «Родильный дом № 3», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15-20.08.2012 |
| 76 | МБУЗ «Родильный дом № 4», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-14.08.2012 |
| 77 | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 16-21.08.2012 |
| 78 | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-14.08.2012 |
| 79 | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 12», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 20-21.08.2012 |
| 80 | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 81 | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 14-16.08.2012 |
| 82 | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 14-16.08.2012 |
| 83 | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 14-16.08.2012 |
| 84 | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 04-06.09.2012 |
| 85 | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 21-25.09.2012 |
| 86 | МБУЗ «Физиотерапевтическая поликлиника», г.Волгоград | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 08.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 22-24.08.2012 |
| 87 | ГУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница № 2» , г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 88 | ГБУЗ «Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер № 3», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 22-24.08.2012 |
| 89 | ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 им.Л.И.Ушаковой», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15-31.08.2012 |
| 90 | ГБУЗ «Волгоградский областной кожно-венерологический диспансер № 7», Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 20-24.09.2012 |
| 91 | ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер № 3», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15-28.08.2012 |
| 92 | МБУЗ «Волжская городская стоматологическая поликлиника», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 14-16.08.2012 |
| 93 | МБУЗ «Городская больница № 2», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 14-17.08.2012 |
| 94 | МБУЗ «Городская детская больница», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 27.08.2012-20.09.2012 |
| 95 | МБУЗ «Городская детская поликлиника № 1», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15-21.08.2012 |
| 96 | МБУЗ «Городская детская поликлиника № 2», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-30.08.2012 |
| 97 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. С. З. Фишера», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 13-16.08.2012 |
| 98 | МБУЗ «Городская клиническая больница № 3», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 16-20.08.2012 |
| 99 | МБУЗ «Волжская городская поликлиника № 3», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 13-16.08.2012 |
| 100 | МБУЗ «Городская поликлиника № 5», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 20-23.08.2012 |
| 101 | МБУЗ «Городская поликлиника № 6», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 13-15.08.2012 |
| 102 | МБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | 15-17.08.2012 |
| 103 | МУЗ «Волжская городская поликлиника № 4», г.Волжский | 13-15.08.2012 | 13-15.08.2012 | 17-19.08.2012 | 10-12.08.2012 | 10-12.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 104 | МБУЗ «ЦРБ Алексеевского муниципального района» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 03-06.09.2012 |
| 105 | МБУЗ «Большовская участковая больница Михайловского муниципального района» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 27-30.08.2012 |
| 106 | МУЗ «Быковская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 107 | ГБУЗ «Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер № 4» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 17-19.09.2012 |
| 108 | ГУЗ «Волгоградский областной клинический диагностический центр № 1», г. Михайловка | Полностью отгружены по пилотному проекту |  |  |  |  |  |
| 109 | ГБУЗ «Волгоградский областной кожно-венерологический диспансер № 2», г.Камышин | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 13-15.08.2012 |
| 110 | ГБУЗ «Волгоградский областной кожно-венерологический диспансер № 7», Михайловка | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 19-21.09.2012 |
| 111 | ГУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер № 2», г.Камышин | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 112 | МУЗ «Городищенская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 28.08.2012-04.09.2012 |
| 113 | МБУЗ г.Камышин «Городская больница № 1» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 114 | МБУЗ «Даниловская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 03-21.09.2012 |
| 115 | МБУЗ «Детская поликлиника Камышинского муниципального района Волгоградской области» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 17-27.08.2012 |
| 116 | МАУЗ «Стоматологическая поликлиника Еланского муниципального района» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 27-29.08.2012 |
| 117 | МБУЗ «Еланская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 24.09.2012-10.10.2012 |
| 118 | МУЗ «Женская консультация № 1» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 119 | МАУЗ «Стоматологическая поликлиника Жирновского р-на» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 27-29.08.2012 |
| 120 | МБУЗ «Жирновская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 05-10.09.2012 |
| 121 | МБУЗ «Иловлинская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 27-30.08.2012 |
| 122 | МУЗ «ЦРБ Калачёвского муниципального района» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 123 | МБУЗ «Камышинская детская городская больница» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 14.08.2012-04.09.2012 |
| 124 | МАУЗ «Камышинская стоматологическая поликлиника № 2» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 125 | МАУЗ «Камышинская стоматологическая поликлиника № 3», г.Камышин | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-22.08.2012 |
| 126 | МБУЗ «Киквидзенская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 23-28.08.2012 |
| 127 | МБУЗ «Котельниковская стоматологическая поликлиника» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 15-17.08.2012 |
| 128 | МБУЗ «Котельниковская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 15-20.08.2012 |
| 129 | МБУЗ «Котовская стоматологическая поликлиника» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 03-05.09.2012 |
| 130 | МБУЗ «Краснослободская городская больница» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 17-20.09.2012 |
| 131 | МБУЗ «Кумылженская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 25-28.09.2012 |
| 132 | МУЗ «Ленинская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 133 | МБУЗ «Михайловская городская детская больница» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 14-26.09.2012 |
| 134 | МБУЗ «Михайловская стоматологическая поликлиника» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 27-29.08.2012 |
| 135 | МБУЗ «Михайловская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 10-11.09.2012 |
| 136 | МБУЗ «Нехаевская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 26.09.2012-02.10.2012 |
| 137 | МБУЗ «Нижнечирская районная больница Суровикинского муниципального района» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 17-21.08.2012 |
| 138 | МБУЗ «Николаевская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 07-12.09.2012 |
| 139 | МБУЗ «Новоаннинская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 05-21.09.2012 |
| 140 | МБУЗ «Новониколаевская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 27-29.08.2012 |
| 141 | МБУЗ «Октябрьская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 10-15.08.2012 |
| 142 | МУЗ «Палласовская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 143 | МБУЗ «Родильный дом», г.Михайловка | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 17-27.09.2012 |
| 144 | МУЗ «Светлоярская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 145 | МБУЗ «Серафимовичская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-25.09.2012 |
| 146 | МБУЗ «Солодчинская участковая больница» Ольховского муниципального района | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 27-30.08.2012 |
| 147 | МБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 29.08.2012-03.09.2012 |
| 148 | МБУЗ «Старополтавская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 28.08.2012-11.09.2012 |
| 149 | МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», г.Камышин | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 15-17.08.2012 |
| 150 | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника Суровикинского муниципального района» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 27-29.08.2012 |
| 151 | МУЗ «Урюпинская ЦРБ имени В.Ф.Жогова» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 03.09.2012-14.10.2012 |
| 152 | МБУЗ «Фроловская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 10-31.08.2012 |
| 153 | МУЗ «Центральная городская больница г.Камышина» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | дата уточняется (по факту размещения заказа) |
| 154 | МБУЗ «ЦРБ Дубовского муниципального района» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 28-31.08.2012 |
| 155 | МБУЗ «ЦРБ Камышинского муниципального района» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 14-17.08.2012 |
| 156 | МБУЗ «ЦРБ Клетского муниципального района» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 28-31.08.2012 |
| 157 | МБУЗ «ЦРБ Котовского муниципального района» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 29.08.2012-03.09.2012 |
| 158 | МБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района», | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 27-30.08.2012 |
| 159 | МБУЗ «ЦРБ Руднянского муниципального района», | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 27-30.08.2012 |
| 160 | МБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района», | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 27-30.08.2012 |
| 161 | МБУЗ «Чернышковская ЦРБ» | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 20-23.08.2012 | 29.08.2012-05.09.2012 |