ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Концепции развития информатизации

здравоохранения Волгоградской области

на 2007-2010 годы

ПЛАН

мероприятий по реализации Концепции развития информатизации здравоохранения

Волгоградской области на 2007-2010 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка проекта постановления Главы Администрации Волгоградской области о финансировании мероприятий, предусмотренных Концепцией развития информатизации здравоохранения Волгоградской области на 2007-2010 годы (далее именуется – Концепция) | второй квартал 2007 г. | Комитет по здравоохранению Администрации Волгоградской области (далее именуется – Комитет по здравоохранению) |
| 2. | Подготовка конкурсной документации на проведение открытого конкурса на поставку прикладного программного обеспечения, системного программного обеспечения, компьютерного, серверного оборудования, а также внедрение прикладного программного обеспечения, необходимого для реализации основных положений Концепции | второй – третий квартал 2007 г. | Комитет по здравоохранению, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области, Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Волгоградской области |
| 3. | Разработка нормативных документов по внедрению прикладного программного обеспечения во всех медицинских учреждениях Волгоградской области | третий – четвертый квартал 2007 г. | Комитет по здравоохранению |
| 4. | Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений за счет оснащения их необходимым компьютерным, сетевым, серверным и системным программным обеспечением, необходимым для качественного внедрения прикладного программного обеспечения | ежегодно | Комитет по здравоохранению, Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Волгоградской области |
| 5. | Проведение комплекса организационных мероприятий по внедрению прикладного программного обеспечения, поставляемого в соответствии с техническим заданием, в шести медицинских учреждениях (опытная эксплуатация) | третий – четвертый кварталы 2007 г. | Комитет по здравоохранению |
| 6. | Проведение комплекса организационных мероприятий по внедрению прикладного программного обеспечения, разработанного в соответствии с техническим заданием, в медицинских учреждениях Волгоградской области | 2008- 2010 годы | Комитет по здравоохранению |
| 7. | Организационные мероприятия по созданию медицинского информационно-аналитического центра путем реорганизации государственного учреждения здравоохранения "Областное бюро медицинской статистики" | 2008 год | Комитет по здравоохранению |
| 8. | Внесение дополнений к техническому заданию по внедрению прикладного программного обеспечения в связи с изменением нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения (по необходимости) | ежегодно | Комитет по здравоохранению |
| 9. | Изменение версии прикладного программного обеспечения в соответствии с дополнениями к техническому заданию (при наличии последних). | ежегодно | Комитет по здравоохранению |

Заместитель Главы Администрации Волгоградской области –

председатель комитета по здравоохранению Администрации

Волгоградской области														                       Е.А. Анищенко

решение\здравоохранение1  м4